**Imprescindible**

* Autenticación/login básico para el acceso seguro.
* Escaneo de vulnerabilidades (al menos uno funcional, por ejemplo, web).
* Visualización mínima de resultados en el dashboard.
* Orquestación básica de tokens Docker (si es parte central de tu arquitectura).
* Comunicación mínima entre módulos (API funcional).

**Priorización**

| **Sprint** | **Must have (imprescindible)** | **Should have (importante)** | **Could have (deseable)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | Login, dashboard, escaneo |  |  |
| 3-4 | Notif. WhatsApp, gestión usuarios | Logs, reporting básico |  |
| 5-6 | Tokens Docker, integración | Estadísticas | Personalización visual |
| 7-8 | Documentación, demo, feedback | Mejoras finales |  |

**Dividir**

* Backend/API central
* Orquestador de tokens (Docker)
* Frontend/Dashboard web
* Integraciones externas (WhatsApp, partners)
* Documentación y demo

| **Módulo** | **Tarea Principal** | **Subtareas Detalladas** | **Responsable** | **Plazo Estimado** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Backend/API | Crear API de autenticación | - Endpoint login - Validación - Pruebas | Persona 1 | 1 semana |
| Orquestador de tokens | Desplegar token Docker de análisis web | - Crear Dockerfile - Script de escaneo - Logs | Persona 2 | 1 semana |
| Frontend/Dashboard | Maquetar login y panel de resultados | - Wireframe - HTML/CSS - Conexión API | Persona 3 | 1 semana |
| Integraciones externas | Probar API WhatsApp | - Configurar sandbox - Enviar alerta - Recibir comandos | Persona 4 | 1 semana |
| Documentación | Manual de usuario y guía de despliegue | - Redactar - Revisar - Formatear | Todos | 1 semana |